Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»

Еврейской автономной области

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2022                                                                                                    № 314

г. Облучье

Об утверждении муниципальной программы «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

На основании Устава муниципального образования «Облученский муниципальный район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации:

- от 23.12.2021 № 323 «Об утверждении муниципальной программы Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области на 2022-2024 годы»;

- от 13.01.2022 № 11 «О внесении изменений в муниципальную программу  Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области на 2022-2024 годы»;

- от 09.02.2022 № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу  Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области на 2022-2024 годы»;

- от 29.06.2022 № 159 «О внесении изменений в муниципальную программу  Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области на 2022-2024 годы»;

- от 05.09.2022 № 233 «О внесении изменения в муниципальную программу «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области на 2022-2024 годы».

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Е.А. Исакова.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном сборнике муниципального образования «Облученский муниципальный район».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня  его официального опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Глава администрации

муниципального района                                                           Е.Е. Рекеда

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального района

от 12.10.2022  №  314

- «Муниципальная программа «Сохранность и развитие

сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения на 2023-2025 годы»

- 1. Паспорт

муниципальной программы Облученского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители отсутствуют |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы | В состав муниципальной программы не входят подпрограммы |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области. |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию, плановому ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - 1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; - 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, запланированных к ремонту. - 3. Доля текущих регламентных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, в общей протяженности дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также субсидий из областного и федерального бюджетов, внебюджетных средств и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы, в том числе с разбивкой по годам | Общий объем финансирования программы на 2023-2025 годы составляет – 42924,8 тыс. руб.: - средства местного бюджета на 2023 год –13750,8тыс. руб.; - средства местного бюджета на 2024 год –14587,0тыс. руб.; - средства местного бюджета на 2024 год –14587,0тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сохранность 149,367 км муниципальных автомобильных дорог общего пользования в допустимом состоянии по условиям безопасности дорожного движения. Ежегодное увеличение доли протяженности отремонтированных муниципальных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

- Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Облученского муниципального района и условия жизни населения.

- В муниципальной собственности Облученского муниципального района находятся автомобильные дороги:

- - общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района – 124,46 км.;

- - дороги  в границах  Пашковского сельского поселения-  24,9 км.

- Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ухудшается технико- эксплуатационное состояние дорог. Для поддержания состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям по безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

- Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

- Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

- Необходимость разработки муниципальной программы «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах  Пашковского сельского поселения на 2023-2025 годы» обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние дорог приводит к сдерживанию социально- экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере, перебоям в транспортном сообщении на территории Облученского муниципального района и Пашковского сельского поселения, к дорожно- транспортным происшествиям на дорогах.

- Программа разработана для принятия мер, направленных на повышение пропускной способности автомобильных дорог, обеспечение расчетного срока службы дорожного покрытия с круглогодичным непрерывным и безопасным движение транспортных средств и пешеходов.

При разработке программы были использованы сведения, полученные в результате дополнительных экономических изысканий.

Основными направлениями работ при разработке программы были:

- проведение оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году;

- определение объемов работ и потребности в ресурсах для реализации программы;

- разработка рекомендаций по совершенствованию дорожного хозяйства;

- разработка механизмов реализации программы, обеспечивающих решение задач сохранения и развития сети автомобильных дорог и функционирования дорожного хозяйства района.

- 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

- Целью муниципальной программы является обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются задачи, поставленные на выполнение работ по выполнению текущих регламентных мероприятий по содержанию, плановому ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

- 4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

- В соответствии с Перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденным Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607, с целью определения степени обеспеченности сохранности существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений используется:

- Показатель «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям». Указанный показатель определяется с  помощью  процентного соотношения  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  на основании перечня дорог, утвержденного администрацией муниципального района, и на основании актов выполненных работ по отремонтированным дорогам и текущему содержанию дорог.

- Показатель рассчитывается по формуле:

- Дd=Дпл/Доб*100, где

- Дd - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

- Дпл. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

- Доб. – общая  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Показатель «Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей   протяженности автомобильных дорог, запланированных к ремонту». Указанный показатель определяется на основании перечня дорог, подлежащих ремонту на текущий год, утвержденного администрацией муниципального района.

- Показатель рассчитывается по формуле:

- До =Дпл/Доб*100, где

- До - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Дпл. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к ремонту;

- Доб. – общая  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Показатель «Доля текущих регламентных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, в общей протяженности дорог общего пользования, вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения». Указанный  показатель определяется как отношение протяженности дорог на которых выполнены  работы, согласно актам выполненных работ к протяженности дорог, по которым запланированы мероприятия по выполнению работ на текущий год.

- Показатель рассчитывается по формуле:

- Дс =Дпл/Доб*100, где

- Дсод. - доля текущих регламентных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, в общей протяженности дорог общего пользования, вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения;

- Двып.. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены  работы;

- Дпл.. – общая  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым запланированы мероприятия.

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной целевой программы «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| - №п/п | - Наименование | - Ед. изм. | - Значение индикатора(показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Муниципальная программа: программа «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям. | - % | - 70,4 | - 52,4 | - 36,4 | - 34,7 | - 12,88 |
| - 2. | - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог, запланированных к ремонту | - % | - 51,5 | - 57 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 3. | - Доля текущих регламентных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, в общей протяженности дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

- 5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации Программы будет  достигнут ряд положительных эффектов, выгодных для повышения уровня жизни населения района и для социального – экономического развития района.

Выполнение намеченных Программой мероприятий на 2023-2025 годы  позволит:

- обеспечить сохранность сети автомобильных дорог  Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения;

- увеличить долю протяженности автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям по условиям безопасности дорожного движения  от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Облученского муниципального района;

- обеспечить бесперебойное движение автомобильного транспорта по автомобильным дорогам  Облученского муниципального района;

- увеличить долю протяженности отремонтированных автомобильных дорог Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения;

- обеспечение бесперебойного проезда машин скорой помощи и пожарных машин;

- развитие торговых отношений.

Реализация муниципальной программы направлена на развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для улучшения качества жизни населения, улучшение экономических  связей.

- 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация  муниципальной программы рассчитана с 2023 по 2025 годы.

- 7. Система программных мероприятий рассчитана на 2023-2025годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа: «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи: ; Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию, плановому ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район»; Отдел районного хозяйства | 2023-2025гг | Сохранность 149,367км муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Ухудшение состояния дорог общего пользования |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Облученский муниципальный район» вне границ населенных пунктов в границах района | Администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район»; Отдел районного хозяйства | 2023-2025гг |  |  |
| 1.1.2 | Ремонтные работы по восстановлению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - установка дорожных знаков - ликвидация последствий стихийных бедствий, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (по решению КЧС) | Администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район»; Отдел районного хозяйства | 2023-2025гг | увеличение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Ухудшение состояния дорог общего пользования |
| 1.1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пашковского сельского поселения | Администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район»; Отдел районного хозяйства | 2023-2025гг | Увеличение доли текущих регламентных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, в общей протяженности дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения | Ухудшение состояния дорог общего пользования местного значения Пашковского сельского поселения |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий программы на территории муниципального района является отдел районного хозяйства.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- подготавливает ежегодные отчеты о ходе и результатах реализации программы.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых разработчиком программы на конкурсной основе с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Финансирование мероприятий программы осуществляется в целом из бюджета Облученского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, является администрация муниципального района.

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального района осуществляется в пределах средств, предусмотренных программой.

9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться за счет средств, выделяемых из бюджета района и других источников финансирования, определенных в Порядке формирования муниципального дорожного фонда.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные его доходной частью, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

- «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Сумма, Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РзПз | ЦСР |  | ВР |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа: «Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и дорог в границах Пашковского сельского поселения Еврейской автономной области на 2022-2024 годы» | Всего |  | 0409 |  | 05000000 |  | 000 | 42924,8 | 13750,8 | 14587,0 | 14587,0 |
|  |  | - за счет средств федерального бюджета |  | 0409 |  | 05000000 |  | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств областного бюджета |  | 0409 |  | 05000000 |  | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 0409 |  | 05000000 |  | 000 | 42924,8 | 13750,8 | 14587,0 | 14587,0 |
|  |  | - за счет внебюджетных источников |  | 0409 |  | 05000000 |  | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование задачи: Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию, плановому ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Всего | 0409 |  |  | 0500100000 |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | - за счет средств федерального бюджета | 0409 |  |  | 0500100000 |  | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств областного бюджета | 0409 |  |  | 0500100000 |  | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств местного бюджета | 0409 |  |  | 0500100000 |  | 200 | 42924,8 | 13750,8 | 14587,0 | 14587,0 |
|  |  | - за счет внебюджетных источников | 0409 |  |  | 0500100000 |  | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Облученский муниципальный район» вне границ населенных пунктов в границах района | Всего | 00409 |  |  | 00500104191 |  | 2200 | 26584,7 | 8304,1 | 9140,3 | 9140,3 |
|  |  | - за счет средств федерального бюджета | 00409 |  |  | 00500104191 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств областного бюджета | 00409 |  |  | 00500104191 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств местного бюджета | 00409 |  |  | 00500104191 |  | 2200 | 26584,7 | 8304,1 | 9140,3 | 9140,3 |
|  |  | - за счет внебюджетных источников | 00409 |  |  | 00500104191 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Ремонтные работы по восстановлению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | Всего |  | 00409 |  | 00500104192 |  | 2200 | 11840,1 | 3946,7 | 3946,7 | 3946,7 |
|  |  | - за счет средств федерального бюджета |  | 00409 |  | 00500104192 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств областного бюджета |  | 00409 |  | 00500104192 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 00409 |  | 00500104192 |  | 2200 | 11840,1 | 3946,7 | 3946,7 | 3946,7 |
|  |  | - за счет внебюджетных источников |  | 00409 |  | 00500104192 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пашковского сельского поселения | Всего: |  | 00409 |  | 00500104193 |  | 2200 | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | - за счет средств федерального бюджета |  | 00409 |  | 00500104193 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств областного бюджета |  | 00409 |  | 00500104193 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  | 00409 |  | 00500104193 |  | 2200 | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | - за счет внебюджетных источников |  | 00409 |  | 00500104193 |  | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы, основанный на оценке результативности муниципальной программы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития области.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени выполнения запланированных мероприятий;

- степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств бюджета;

- степени эффективности использования средств бюджета;

- степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы включает:

- расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1) оценка степени реализации запланированных мероприятий;

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств бюджета;

3) оценка степени достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

Оценка степени реализации запланированных мероприятий СРм рассчитывается по формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств бюджета ССуз рассчитывается по формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств бюджета;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы СДЦП, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, рассчитывается по формуле:

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы СДЦП, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, рассчитывается по формуле:

где:

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗПф - значение целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение целевого показателя (индикатора);

ЗПфi - значение i целевого показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПпi - плановое значение i целевого показателя (индикатора);

Кi - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРгп = 0,5 x СДцп + 0,3 x ССуз + 0,2 x СРм,

где:

ЭРгп - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программ;

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРгп) составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРгп) составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (ЭРгп) составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программ и показатель эффективности использования средств бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета является оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка степени эффективности использования средств бюджета Эоб рассчитывается по формуле:

Эб = СДцп / ССуз,

где:

Эб - эффективность использования средств бюджета;

СДцп - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств бюджета.

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и меньше объем использования средств бюджета.

11. Подпрограммы

В состав муниципальной программы не входят подпрограммы.